Projet Site emprunt

PROCÈS-VERBAL

| Objet de la réunion : | Bases de données et mise en ligne |
| --- | --- |
| Date : | 07.10.2026 |
| Heure de début : | - |
| Heure de fin : | - |
| Lieu : | Sainte croix |
| Rédigé par : | Cléo Forclaz |
| Président de séance : | Alain Jaccobi |

Participants

| Présents | Absents / Excusés |
| --- | --- |
| Alain Jaccobi (Coach) |  |
| Cléo Forclaz (Élève) |  |

Ordre du jour

Mise au point de ce qui a été fait

Bases de données : source de l’inventaire

Mise en ligne du site

Documents de gestion

Déroulement de la séance

Mise au point de ce qui a été fait

- Site hébergé en local avec MAMP

- Analyse de l’Excel et de la base de données de Mathieu

Bases de données

- L’Excel fait foi sur la base de données

- Version de référence : l’Excel de Mathieu du 24.08.2026

- Base de données locale mise à jour depuis l’Excel

Mise en ligne du site

- Essai sur le serveur de l’école (eleves.mediamatique.ch) : erreur 500, connexion à la base de données

- Réception des accès pour studio-multimedia.mediamatique.ch (Alain Jaccobi)

Documents de gestion

- PV et planning mis à jour depuis le dossier Teams

- Faire le PV

Décisions prises

L’Excel fait foi sur la base de données

Pour le moment, on travaille uniquement sur la version TPI

L’hébergement sur studio-multimedia.mediamatique.ch sera discuté mercredi prochain

Actions à mener

| Action | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- |
| Envoyer les questions sur l’Excel à Mathieu Pézeril | Cléo Forclaz | 14.10.2026 |
| Préparer la mise en ligne de la version TPI | Cléo Forclaz | 14.10.2026 |

Prochaine réunion

| Date : | 14.10.2026 |
| --- | --- |
| Lieu : | Sainte croix |

| Le rédacteur du procès-verbal | Le président de séance |
| --- | --- |
| Signature : Cléo Forclaz | Signature : Alain Jaccobi |